每日立会

1. **时间 2016年 11.17 14:30-14:45**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台页面的代码的进一步实现，后台数据库的技术性问题的讨论**

**沟通进度：每个人回报自己的任务的进展情况，**

**将完成进度：前台界面大部分可以正常运行，数据库设计出基本表**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **高小力** | **设计商城首页和理发店界面代码** |
| **黄桃源** | **设计商家店家界面代码** |
| **尤燕飞** | **设计兼职、搜索框、购物车界面代码** |
| **李雪** | **设计个人中心界面代码** |
| **骆静静，安垒** | **继续数据库基本设计** |
| **孙池晔** | **继续数据库文档** |