每日立会

1. **时间 2016年 11.21 14:30-14:45**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：进一步完善前台页面的代码，编写后台页面代码,讨论后台数据库的技术性问题**

**沟通进度：每个人确定自己的任务的进展情况，完成任务的百分比**

**将完成进度：前台界面大部分可以正常运行，实现各个页面的跳转,数据库设计出基本表**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **高小力** | **完善商城首页和理发店界面代码** |
| **黄桃源** | **完善商家店家界面代码** |
| **尤燕飞** | **完善兼职、搜索框、购物车界面代码** |
| **安磊** | **编写后台页面代码** |
| **骆静静，李雪** | **继续数据库基本设计** |
| **孙池晔** | **继续数据库文档** |
| **高小力,黄桃源,尤燕飞** | **将前台页面链接起来** |