每日立会

1. **时间 11.23 9:30-9:45**
2. **参会人：骆静静、尤燕飞、安垒、黄桃源、孙池晔、李雪、高小力**
3. **内容：**

**明确目标：**

**使用墨刀将界面原型完善，将界面原型使用代码实现为静态页面，进行后台开发，编写后台的静态代码，系统地设计数据库**

**沟通进度：**

**已完成进度：需求确认书完成、数据库设计说明书完成**

**将进行进度：设计数据库，数据库设计说明书的修改，完成前台页面第一版**

**每人完成进度：**

**骆静静，孙池晔：设计数据库，对数据库设计说明书的修改**

**尤燕飞，黄桃源：编写后台界面的代码**

**李雪：完善前台界面**

**高小力：美化前台界面**