每日立会

1. **时间 16年 11.28 14:35-14：50**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台界面存在很多bug，后台界面以及控制器的完成**

**沟通进度：**

**已完成进度：每个人分工做某部分，对前台界面进行优化修改，以及后台界面的编写。每个人分配不同的任务，已完成20%**

**将进行进度：每个人分工做某部分，对前台界面进行优化修改，以及后台界面的编写。每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静，安垒** | **制作模板** |
| **尤燕飞，孙池晔，黄桃源** | **前台控制器代码以及数据与数据库的交互** |
| **李雪** | **前台界面bug修改** |
| **骆静静，李雪，高小力** | **后台控制器代码** |
| **安垒** | **权限控制，以及所有的订单的控制器** |