每日立会

1. **时间 16年 11.30 8:35-8：50**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台界面需要完善,现在存在很多bug需要修改，后台界面以及控制器的完成**

**沟通进度：**

**已完成进度：前台控制器代码以及数据与数据库的交互, 前台界面bug修改, 后台控制器代码, 权限控制，以及所有的订单的控制器,已完成30%。**

**将进行进度：每个人分工做某部分，对前台界面进行优化,修改bug，以及后台界面和前后台控制器的编写。每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **编写后台理发预约，前台搜索代码** |
| **尤燕飞，孙池晔，黄桃源** | **前台控制器代码以及数据与数据库的交互** |
| **李雪** | **控制器的编写** |
| **高小力** | **后台控制器代码，及前台商铺的完善** |
| **安垒** | **权限控制，以及所有的订单的控制器** |