每日立会

**一、时间 16年 11.3 9:15-9：30**

**二、参会人 骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

**三、 内容**

**当前问题：功能描述不够准确，尚未找到合适模板，前、后台需求分析受阻。**

**完成进度：确定php校园+的基本功能：购物、预约理发、兼职。**

**将进行进度：确定合适模板，为构建php校园+做准备，及时与周围商家沟通，为后期推广做准备，确定早期前、后台需求模板，进一步明确各个部分的功能。**