每日立会

1. **时间 16年 11.3 9:15-9：30**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：功能描述不够准确，软件的使用尚不熟练，尚未找到合适模板，前、后台需求 分析受阻。**

**沟通进度：**

**完成进度：确定php校园+的基本功能：购物、预约理发、兼职。**

**将进行进度：确定合适模板构建代码，为构建php校园+做准备，各种应用 软件的分析使用包括讲解，EA构建功能页面的跳转。**