每日立会

1. **时间 16年 11.9 8:35-9:00**

**参会人：骆静静、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：客户端界面的功能不够完善，某些链接不能够点击；网站的部分功能够完善。**

**沟通进度：每个人分工做某部分，把客户端基础界面使用墨刀完善**

**完成进度：确定php校园+的基本功能：购物、预约理发、兼职，对于客户端的基础页面，以及页面的切换已完成，对各个模块的功能文档说明。**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，对整个界面进行完善修改，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **高小力** | **对列表页进行完善，使列表页和首页、内容页链接起来，把部分图标加入，使整个网站更加完善** |
| **黄桃源，安垒** | **对于用户订单页和用户信息页进行完善，达到添加信息，添加订单的需求** |
| **孙池晔，尤燕飞** | **对商家页进行完善，商家信息，以及商家商品等功能进行完善** |
| **骆静静** | **墨刀的界面的管理完善，后台界面的原型简图** |
| **李雪** | **对该项目的理发的功能完善，把能点击的链接完善好** |