每日立会

1. **时间 16年 12.12 3:20-3：35**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台动态获取页面的整合、后台页面的整合，各个页面的分页显示，数据库内容**

**完成进度：后台理发界面控制器以及数据库的获取成功；前台订单控制器代码以及数据库的动态获取完成；前台理发个人中心控制器代码以及数据库的动态获取完成；前台店家控制器代码以及数据库的动态获取完成；后台兼职控制器的编写及数据动态获取，后台发布者、兼职者、评论部分的编写完成；购物车功能完成百分之六十；权限控制，以及所有的订单的控制器完成百分之六十。**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **后台页面的整合** |
| **尤燕飞** | **数据表的完善，数据的添加** |
| **孙池晔** | **前台页面中图片的整理** |
| **黄桃源** | **数据表的完善，数据的添加** |
| **李雪** | **前台代码的整合** |
| **高小力** | **实现购物车功能** |
| **安垒** | **完善权限控制，以及所有的订单的控制器** |