每日立会

1. **时间 16年 12.15 3:20-3：35**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台动态获取页面的整合修改、后台页面的整合修改，各个页面的分页显示，数据库内容，用户权限问题，搜索查询**

**已完成进度：后台管理员权限问题完成百分之五十；前台页面中图片的整理，前台代码的整合完成百分之七十；后天页面的整合完善修改完成百分之六十；搜索功能的实现，后台登陆页面的实现完成百分之四十。**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **后台管理员权限问题** |
| **尤燕飞，黄桃源，李雪** | **前台页面中图片的整理，前台代码的整合** |
| **孙池晔，高小力** | **后天页面的整合完善修改** |
| **安垒** | **搜索功能的实现，后台登陆页面的实现** |
|  |  |