每日立会

1. **时间 16年 12.1 8:35-8：50**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台界面需要继续完善,存在很多bug需要修改，后台界面以及控制器的编写，数据库动态获取**

**沟通进度：**

**已完成进度：编写后台理发预约，前台搜索代码，前台控制器代码以及数据与数据库的交互，后台控制器的编写，后台控制器代码，及前台商铺的完善，权限控制，以及所有的订单的控制器，已完成40%.**

**将进行进度：每个人分工做某部分，对前台界面进行优化,修改bug，以及后台界面和前后台控制器的编写。每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **编写后台理发预约，前台搜索代码** |
| **尤燕飞，孙池晔，黄桃源** | **前台控制器代码以及数据与数据库的交互，以及数据库的动态获取** |
| **李雪** | **控制器的编写及数据动态获取** |
| **高小力** | **后台控制器代码，及数据动态获取** |
| **安垒** | **权限控制，以及所有的订单的控制器** |