每日立会

1. **时间 16年 12.20 14:30-14：45**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：前台动态获取页面的整合、后台页面的整合及功能的完善，各个页面的正常显示**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **前台微信的登陆以及bug的修改** |
| **尤燕飞** | **订单模块功能的实现及数据库中添加数据** |
| **孙池晔** | **后台找回密码的实现** |
| **黄桃源** | **后台添加审核兼职（通过审核以及删除有提示框）** |
| **李雪** | **前台代码的整合以及优化及bug的修改** |
| **高小力** | **后台assess模块商品审核以及兼职模块兼职管理的实现** |
| **安垒** | **搜索框的实现以及界面优化** |