每日立会

1. **时间 16年 12.22 14:40-14：55**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：将代码放到服务器上之后前台和后台各种bug的修改**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **后台所有订单的显示以及状态的修改，前后台bug的修改** |
| **尤燕飞** | **向数据库中添加数据，编写文档** |
| **孙池晔** | **向数据库中添加数据，后台兼职模块的bug的寻找及修改** |
| **黄桃源** | **后台admin模块bug的寻找及修改** |
| **李雪** | **前台bug的修改，手机号码格式的修改** |
| **高小力** | **后台bug的修改（软删除，分页。跳转）** |
| **安垒** | **测试登陆者登陆是否正常显示，assess的bug寻找及解决** |