每日立会

1. **时间 16年 12.5 14:35-14：50**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：实现控制器与数据库的交互，前台界面控制器的编写以及数据库的动态获取，后台控制器的编写以及数据库动态获取，权限控制的编写**

**沟通进度：权限控制，以及后台界面和前后台控制器的编写，每个人分工做某一模块**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **后台理发界面控制器级数据库的获取，初步整合前后台代码** |
| **尤燕飞** | **前台兼职订单控制器代码，以及数据库的动态获取** |
| **孙池晔** | **前台理发个人中心控制器代码，以及数据库的动态获取** |
| **黄桃源** | **前台店家控制器代码，以及数据库的动态获取** |
| **李雪** | **后台兼职控制器的编写及数据动态获取** |
| **高小力** | **后台电家及购物后台控制器代码，及数据动态获取** |
| **安垒** | **权限控制，以及所有的订单的控制器** |