每日立会

1. **时间 16年 12.8 8:20-8：35**

**参会人：骆静静、安垒、尤燕飞、黄桃源、孙池晔、高小力、李雪**

1. **内容：**

**当前问题：实现控制器与数据库的交互，前台界面控制器的编写以及数据库的动态获取，后台控制器的编写以及数据库动态获取，权限控制的编写**

**沟通进度：权限控制，以及后台界面和前后台控制器的编写，每个人分工做某一模块，继续完善各自负责的模块完善**

**已完成进度：后台店家、购物后台控制器代码跟数据动态成功获取，实现数据的分页显示完成；后台理发界面控制器以及数据库的获取完成百分之六十；前台兼职订单控制器代码以及数据库的动态获取完成百分之五十；前台理发个人中心控制器代码以及数据库的动态获取完成百分之五十；前台店家控制器代码以及数据库的动态获取完成百分之五十；后台兼职控制器的编写及数据动态获取完成百分之八十；后台电家及购物后台控制器代码及数据动态获取完成百分之七十；权限控制，以及所有的订单的控制器完成百分之四十。**

**将进行进度：每个人分配不同的任务，每个人的完善任务如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **骆静静** | **完善后台理发界面控制器，以及数据库的获取** |
| **尤燕飞** | **完善前台订单控制器代码，以及数据库的动态获取** |
| **孙池晔** | **完善前台理发个人中心控制器代码，以及数据库的动态获取** |
| **黄桃源** | **完善前台店家控制器代码，以及数据库的动态获取** |
| **李雪** | **完善后台兼职控制器的编写及数据动态获取，后台发布者，兼职者，评论部分的编写，继续前后台代码的整合，** |
| **高小力** | **实现购物车功能** |
| **安垒** | **完善权限控制，以及所有的订单的控制器** |