个人周报

报告期：[2016-11-28]至[2016-12-4]

报告人：安垒

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.设计权限管理数据库表 | 20.16-11-28~2016-12-11 | 100% |
| 2.实现后台控制demo | 20.16-11-28~2016-12-11 | 50%~100% |
| 3.编写订单控制器 | 20.16-11-28~2016-12-11 | 50%~100% |

* **问题和关注点**

权限管理控制具体实现的问题。

1. 实现类似CMS的具体操作权限还是跳转不同的页面的权限。
2. 跳转不同的界面权限，超级管理员如何管理
3. 类似CMS的具体权限操作如何编码

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.继续完成编写订单控制器 | 20.16-12-5~2016-12-11 | 100% |
| 2.实现后台控制demo | 20.16-11-28~2016-12-11 | 50%~100% |