个人周报

报告期：[2016-11-7] 至 [2016-11-13]

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 对界面原型商家页的修改 | 2106-11-7~2016-11-8 | 100% |

* **问题和关注点**

怎么使页面更加美观，各个页面链接起来

* **下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 墨刀界面原型 | 2016-11-14~2016-11-20 | 高小力，骆静静，安垒 | 完成 |
| 1. 详细需求分析 | 2016-11-14~2016-11-20 | 安磊，黄桃源，李雪 | 完成 |
| 1. 墨刀导出的代码的整理   初步实现静态界面 | 2016-11-14~2016-11-20 | 尤燕飞，孙池晔 | 完成 |
| 4. 后台界面的详细设计 | 2016-11-14~2016-11-20 | 李雪，骆静静 | 50% |