个人周报

报告期：2016-11-14至 2016-11-20

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 墨刀界面优化之首页，理发预约 | 2016-11-14-2016-11-16 | 100% |
| PHP\_校园+前台界面实现之理发店 | 2016-11-16-2016-11-20 | 60% |
| PHP\_校园+前台界面实现之商城首页 | 2016-11-16-2016-11-20 | 30% |

* **问题和关注点**

界面原型的优化以及前台代码的详细书写

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| PHP\_校园+前台界面实现之理发店 | 2016-11-21-2016-11-22 | 100% |
| PHP\_校园+前台界面实现之商城首页 | 2016-11-21-2016-11-22 | 100% |
| 将前台各个页面链接起来 | 2016-11-23-2016-11-27 | 60% |