个人周报

报告期：2016-11-21至 2016-11-27

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 11.21立会总结 | 2016/11/21~2016/11/21 | 100% |
| PHP\_校园+ 墨刀界面优化之订单评价 | 2016/11/22~2016/11/24 | 100% |
| php\_校园+ 数据库设计之数据表编写 | 2016/11/24~2016/11/26 | 50% |

* **问题和关注点**

数据库的解读和数据表的编写

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| php\_校园+ 数据库设计之数据表编写完善 | 2016-11-28~2016-11-29 | 100% |
| 后台功能的实现 | 2016-11-29~2016-12-4 | 70% |