个人周报

报告期：[2016-11-2]至 [2016-11-6]

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.了解redmine和github工具的使用 | 2016-11-2~2016-11-3 | 100% |
| 2. 找到前台页面模板 | 2016-11-2~2016-11-4 | 100% |
| 3.设计首页的原型界面原型 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**

在刚开始设计界面原型时候，轮播图没有实现轮播。

设计首页时尽量设计的漂亮一点，美化首页。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 美化首页，将具体图片放进去，而不只是一个框架 | 2016-11-7~2016-11-9 | 完成100% |
| 做首页demo | 2016-11-10~2016-11-13 | 完成100% |