个人周报

报告期：2016-12-5至 2016-12-11

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 12.5立会总结 | 2016/12/5~2016/12/5 | 100% |
| php\_校园+ 12.6立会总结 | 2016/12/6~2016/12/6 | 50% |
| php\_校园+ 12.7立会总结 | 2016/12/7~2016/12/7 | 100% |
| php\_校园+ 前台动态获取之购物车的实现 | 2016/12/8~2016/12/11 | 30% |
| php\_校园+ 后台店铺，商品交易及数据库的动态获取的进一步完善 | 2016/12/6~2016/12/11 | 80% |

* **问题和关注点**

后台店铺，商品，订单控制器的编写以及数据库的动态获取进一步完善，数据分页的实现，前台购物车的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前后台动态获取数据实现及整合 | 2016-12-12~2016-12-18 | 70% |
| 后台功能的实现(如批量删除) | 2016-12-12~2016-12-18 | 70% |