个人周报

报告期：2016-12-12至 2016-12-18

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 后台各个模块动态获取的进一步完善 | 2016/12/12~2016/12/18 | 100% |
| php校园+ admin模块店铺的修改 | 2016/12/12~2016/12/14 | 100% |
| Php校园+ assess模块评论的修改 | 2016/12/14~2016/12/18 | 100% |

* **问题和关注点**

后台4个模块控制器的编写以及数据库的动态获取进一步完善，数据分页的实现，批量删除的实现

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 理发，兼职模块的进步一改进 | 2016-12-19~2016-12-21 |  |
| 后台功能的实现(如批量删除) | 2016-12-22~2016-12-23 | 70% |
| 后台代码的整合 | 2016-12-14~2016-12-25 | 70% |