个人周报

报告期：2016-12-19至 2016-12-25

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 后台理发模块功能的改进 | 2016/12/19~2016/12/19 | 100% |
| php\_校园+ 后台兼职模块兼职管理功能改进 | 2016/12/19~2016/12/19 | 100% |
| php\_校园+ 后台assess模块添加审核管理 | 2016/12/20~2016/12/20 | 100% |
| php\_校园+ 12.20,12.21,12.22立会总结 | 2016/12/20~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台admin模块商品信息的修改 | 2016/12/21~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台assess模块添加修改密码，忘记密码 | 2016/12/21~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台兼职后台管理已发布兼职分页显示 | 2016/12/22~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台assess模块跳转链接的修改 | 2016/12/25~2016/12/25 | 100% |
| php\_校园+ 后台手机号和身份证验证 | 2016/12/25~2016/12/25 | 100% |

* **问题和关注点**

将后台代码放到服务器上之后存在许多的小bug需要修改

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台代码bug寻找及修改 | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |
| 后台代码的优化整合 | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |