个人周报

报告期：2016-11-28至 2016-12-4

报告人：高小力

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 数据库设计之向数据表中添加事例数据 | 2016/11/28~2016/11/29 | 100% |
| php\_校园+ 后台店铺，商品交易及数据库的动态获取 | 2016/11/29~2016/12/4 | 50% |
| php\_校园+ 11.30立会总结 | 2016/11/30-2016/11/30 | 100% |
| php\_校园+ 12.1立会总结 | 2016/12/1~2016/12/1 | 100% |

* **问题和关注点**

后台店铺，商品，订单控制器的编写以及数据库的动态获取

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台动态获取数据实现 | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |
| 后台功能的实现 | 2016-12-5~2016-12-11 | 70% |