个人周报

报告期：[2016-11-1]至 [2016-11-6]

报告人：黄桃源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成界面原型—列表页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |
| 2、完成界面原型—订单页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |
| 3、完成界面原型—用户信息页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 详细需求分析 | 2016-11-8~2016-11-10 | 100% |
|  |  |  |