个人周报

报告期：[2016-11-14]至 [2016-11-20]

报告人：黄桃源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、前台控制器代码 | 2016-11-28~2016-12-4 | 70% |
| 2、数据与数据库的交互之店家 | 2016-11-28~2016-12-4 | 70% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台动态获取数据 | 2016-12-6~2016-12-11 | 100% |
| 前台动态功能的实现 | 2016-12-6~2016-12-11 | 50% |