个人周报

报告期：[2016-11-7]至 [2016-11-13]

报告人：[李雪]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 界面原型logo | 2016/11/7~2016/11/7 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 详细需求分析 | 2016-11-14~2016-11-20 | 完成 |
| 后台界面的详细设计 | 2016-11-14~2016-11-20 | 50% |