个人周报

报告期：[2016-11-14]至 [2016-11-20]

报告人：李雪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.项目周报的填写 | 2016-11-15~2016-11-20 | 80% |
| 2.11.17日立会总结 | 2016-11-17~2016-11-17 | 100% |
| 3.前台界面实现之个人中心（社会） | 2016-11-15~2016-11-20 | 80% |
| 4.前台界面实现之个人中心（设置） | 2016-11-15~2016-11-20 | 80% |

* **问题和关注点**

对于界面设计不够美观，weui框架运用不熟练

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成前台界面的整合以及优化 | 2016-11-21~2016-11-27 | 100% |