个人周报

报告期：[2016-11-2]至 [2016-11-6]

报告人：李雪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.各种开发软件的应用并讲解 | 2016-11-2~2016-11-3 | 100% |
| 2.界面原型页值理发之预约页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**

对于预约页的整体设计不美观，设计脱不开固定模式，没有什么新意

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 做出完整漂亮的理发预约页 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |