个人周报

报告期：[2016-11-28]至 [2016-12-4]

报告人：李雪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. php\_校园+ 后台控制器的框架的编写之控制器二 | 2016/11/29 | 50% |
| 2. PHP\_校园+后台控制器之兼职发布者能否发布信息的控制器的编写 | 2016/11/29 | 50% |
| 3. PHP\_校园+11.29日立会总结 | 2016/11/30 | 100% |
| 4. PHP\_校园+后台界面兼职部分（1）数据动态获取 |  | 50% |
| 5. PHP\_校园+后台界面兼职部分（2）相应功能实现 |  | 50% |

* **问题和关注点**

前台界面的美化，商家对订单的查看以及操作放在后台还是微信前台，

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台动态获取数据实现 | 2016-11-4~2016-12-11 | 100% |
| 后台功能的实现 | 2016-11-4~2016-12-11 | 100% |