个人周报

报告期：[2016-12-5]至 [2016-12-11]

报告人：李雪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. PHP\_校园+后台界面管理部分之兼职部分的修改以及完善 | 2016/12/6 ~2016/12/11 | 100% |
| 2. PHP\_校园+发布者控制器的编写 | 2016/12/7 ~2016/12/11 | 100% |
| 3. PHP\_校园+兼职者控制器编写 | 2016/12/7 ~2016/12/12 | 10% |
| 4. PHP\_校园+评论控制器的编写 | 2016/12/7 ~2016/12/11 | 100% |

* **问题和关注点**
* 前台界面的美化，商家对订单的查看以及操作放在后台还是微信前台，后台角色权限控制
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台状态控制的编写 | 2016-12-11~2016-12-16 | 70% |
| 权限控制 | 2016-12-11~2016-12-16 | 70% |
| 后台控制器的整合完善 | 2016-12-11~2016-12-16 | 100% |