个人周报

报告期：[2016-12-12]至 [2016-12-18]

报告人：李雪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. PHP\_校园+MVC框架前台代码整合 | 2016/12/12~2016/12/12 | 100% |
| 2. PHP\_校园+加入我们前台页面以及后台控制器的编写 | 2016/12/13~2016/12/14 | 100% |
| 3. PHP\_校园+前台理发部分的修改和改进 | 2016/12/14~2016/12/14 | 10% |
| 4. PHP\_校园+前台个人部分的修改和改进 | 2016/12/14~2016/12/16 | 100% |

**问题和关注点**前台界面的美化

客户对商品的确定，对订单的操作查看

寻找项目亮点

代码的优化整合

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 客户对商品的确定，对订单的操作查看 | 2016-12-19~2016-12-24 | 100% |