个人周报

报告期：[2016-11-2]至 [2016-11-6]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+功能以及页面的详细信息 | 2016/11/3~2016/11/7 | 100 |
| .php\_校园+ 界面原型的整合与优化 | 2016/11/8~2016/11/8 | 100 |
| .php\_校园+ 界面原型的模板页以及链接的优化2 | 2016/11/8~2016/11/8 | 100 |
| php\_校园+ 界面原型之用户自主上传信息 | 2016/11/8~2016/11/13 | 40 |
| php\_校园+ 技术预言之商家的注册 | 2016/11/9~2016/11/9 | 30 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.墨刀界面细节完善 | 2016-11-14~2016-11-20 | 完成 |
| 2.后台界面的详细设计 | 2016-11-14~2016-11-20 | 完成 |