个人周报

报告期：[2016-11-14]至 [2016-11-20]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 技术预言之数据库的设计-pd软件构造逻辑结构 | 2016/11/19~2016/11/20 | 100% |
| 14.php\_校园+ 墨刀界面优化之商家列表 商品详情，评论 | 2016/11/14~2016/11/17 | 100% |
| 15.php\_校园+ 技术预言之数据库的设计 | 2016/11/16~2016/11/17 | 65% |
| 16.php\_校园+技术预言之兼职界面的改进 | 2016/11/15~2016/11/15 | 100% |
| 27.php\_校园+ 技术预言之商家的支付 | 2016/11/17 | 50% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 后台数据库相关设计 | 2016-11-21~2016-11-27 | 60% |