个人周报

报告期：[2016-11-2]至 [2016-11-6]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 界面原型购物车 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |
| php\_校园+ 兼职页面的首页，兼职的列表页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |
| php\_校园+下载安装Axure软件并授权，熟悉其流程 | 2016-11-3~2016-11-3 | 100% |
| php\_校园+功能以及页面的详细信息 | 2016-11-3~2016-11-7 | 0% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 界面细节完善 | 2016-11-10~2016-11-12 | 完成 |
| 1. 详细需求分析 | 2016-11-8~2016-11-10 | 完成 |