个人周报

报告期：[2016-11-28]至 [2016-12-04]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 前台界面测试 | 2016/11/28~2016/11/28 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职界面的整合 | 2016/11/30~2016/12/1 | 100 |
| php\_校园+ 后台界面的整合 | 2016/11/30~2016/12/1 | 80 |
| php\_校园+ 动态获取所有商家以及商品的评价 | 2016/12/1~2016/12/1 | 100 |
| php\_校园+ 后台理发预约界面以及数据的动态获取 | 2016/11/29~2016/12/3 | 60 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 后台功能的实现 | 2016-11-28~2016-12-4 | 100% |
| 1. 后台动态获取数据实现 | 2016-11-28~2016-12-4 | 100% |