个人周报

报告期：[2016-12-05]至 [2016-12-11]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 后台理发后台的控制器的编写 | 2016/12/6 ~2016/12/7 | 60 |
| php\_校园+ 后台理发后台的软删除的实现 | 2016/12/6~2016/12/6 | 100 |
| php\_校园+ 后台订单状态改变的的条件判断控制器 | 2016/12/7 ~2016/12/7 | 60 |
| php\_校园+ 后台商家后台的软删除的实现 | 2016/12/11 ~2016/12/10 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职后台添加兼职的修改 | 2016/12/11 ~2016/12/12 | 10 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台状态控制的编写 | 2016-12-11~2016-12-16 | 70% |
| 权限控制 | 2016-12-11~2016-12-16 | 70% |
| 后台控制器的整合完善 | 2016-12-11~2016-12-16 | 100% |