个人周报

报告期：[2016-12-12]至 [2016-12-18]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 后台商家后台的软删除的实现 | 2016/12/9~2016/12/11 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职后台添加兼职的修改 | 2016/12/11~2016/12/15 | 100 |
| php\_校园+ 微信授权获取用户头像，信息等 | 2016/12/14~2016/12/14 | 100 |
| php\_校园+ 后台登陆 | 2016/12/14~2016/12/18 | 100 |
| php\_校园+ 数据库的优化-添加微信登陆信息表 | 2016/12/13~2016/12/15 | 100 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 客户对商品的确定，对订单的操作查看 | 2016-12-19~2016-12-24 | 骆静静 |