个人周报

报告期：[2016-12-19]至 [2016-12-25]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 前台结算购物车页面的编写 | 2016/12/23~2016/12/26 | 100% |
| 前台所有订单的软删除 | 2016/12/23~2016/12/26 | 100% |
| php\_校园+前台商品订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 100% |
| php\_校园+前台理发订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 100% |
| php\_校园+前台兼职订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 100% |
| php\_校园+ 后台部署到服务器 | 2016/12/22~2016/12/19 | 100% |
| php\_校园+ 后台登陆所有赋值的id改成assess动态获取 | 2016/12/19~2016/12/19 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 商品订单包括多件商品分订单显示 | 2016-12-19~2016-12-24 | 100% |