个人周报

报告期：[2016-11-7] 至 [2016-11-13]

报告人：孙池晔

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+界面原型-商家的商品的详细信息页面 | 2016-11-7~2016-11-13 | 100% |
| php\_校园+ 11.08立会总结 | 2016-11-8~2016-11-8 | 100% |

* **问题和关注点**

对于界面原型都是初步的，有很多的功能是需要完善的，大体实现了基本功能

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 墨刀导出的代码的整理，初步实现静态界面 | 2016-11-14~2016-11-20 | 100% |