个人周报

报告期：[2016-11-21]至 [2016-11-27]

报告人：孙池晔

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+数据库设计说明书 | 2016/11/21~2016/11/24 | 30% |
| PHP\_校园+前台界面实现之加入我们 | 2016/11/22~2016/11/24 | 100% |
| PHP\_校园+前台界面实现之提交成功 | 2016/11/22~2016/11/24 | 100% |
| PHP\_校园+前台界面实现之订单评价 | 2016/11/22~2016/11/24 | 100% |
| php\_校园+ 数据库设计说明书修改again | 2016/11/22~2016/11/22 | 100% |
| php\_校园+ 11.23立会总结 | 2016/11/23~2016/11/26 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台以及后台静态页的美化 | 2016-11-28~2016-12-4 | 100% |