个人周报

报告期：[2016-11-1] 至 [2016-11-6]

报告人：孙池晔

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 讨论本组的项目任务，以及想要做成什么效果等 | 2016-11-1~2016-11-1 | 100% |
| 对本项目做一个需求分析（初步的） | 2016-11-2~2016-11-2 | 100% |
| 设置界面原型（初步的） | 2016-11-3~2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**

对于需求分析和设置界面原型都是初步的，有很多的功能是需要完善的

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 对于设置界面原型，做进一步的改善，尽可能完善其功能 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |
| 对一部分代码进行改善 | 2016-11-10~2016-11-13 | 30% |