个人周报

报告期：[2016-11-21]至 [2016-11-27]

报告人：孙池晔

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（2）分评 | 2016/12/1~2016/12/1 | 30% |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（1）店铺 | 2016/11/29~2016/12/1 | 100% |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（4）简介 | 2016/12/1~2016/12/5 | 100% |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（5）预约 | 2016/12/1~2016/12/1 | 100% |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（3）列表 | 2016/12/1~2016/12/5 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台动态获取数据 | 2016-12-4~2016-12-11 | 100% |
| 前台动态功能的实现 | 2016-12-4~2016-12-11 | 100% |