个人周报

报告期：[2016-11-21]至 [2016-11-27]

报告人：孙池晔

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ 前台界面图片大小调整，以及数据库中图片修改 | 2016/12/12~2016/12/12 | 100% |
| php\_校园+ 后台理发订单管理的修改 | 2016/12/13~2016/12/14 | 100% |
| php\_校园+ 后台管理理发的修改 | 2016/12/13~2016/12/14 | 100% |
| php\_校园+ 后台页面美化与修改 | 2016/12/14~2016/12/14 | 100% |
| php\_校园+12.13每日立会 | 2016/12/13~2016/12/15 | 100% |
| php\_校园+ 后台商品上传图片功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 | 100% |
| php\_校园+ 后台理发订单管理功能的实现 | 2016/12/14~2016/12/15 | 100% |
| php\_校园+ 后台兼职订单管理功能的实现 | 2016/12/14~2016/12/15 | 100% |

* **问题和关注点**
* 代码的优化整合
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台后台代码的优化整合 | 2016-12-19~2016-12-24 | 100% |