个人周报

报告期：[2016-11-21]至 [2016-11-27]

报告人：孙池晔

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| php\_校园+ admin模块的所有链接的修改 | 2016/12/19~2016/12/19 | 100% |
| php\_校园+ 后台商品上传图片再次修改 | 2016/12/19~2016/12/19 | 100% |
| php\_校园+ 后台兼职者图片的添加功能的实现 | 2016/12/20~2016/12/19 | 100% |
| php\_校园+ 后台店家找回密码功能的实现 | 2016/12/20~2016/12/20 | 100% |
| php\_校园+ 后台后台兼职未完成功能实现，以及代码整合 | 2016/12/20~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 直接向数据库添加数据商品 | 2016/12/21~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 通过后台界面向数据库添加数据商品 | 2016/12/21~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台所以订单管理页面显示的都一样 | 2016/12/22~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台理发店修改信息页面没有加修改手机号 | 2016/12/22~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台admin商品添加修改失败 | 2016/12/22~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 后台兼职使用发布者登录时有一发布者信息不显示 | 2016/12/22~2016/12/22 | 100% |
| php\_校园+ 数据库设计文档完善 | 2016/12/22~2016/12/25 | 90% |
| php\_校园+ 数据库的再次添加和修改 | 2016/12/25~2016/12/25 | 100% |

* **问题和关注点**
* 前台界面的美化
* 寻找项目亮点
* 商品订单包括多件商品分订单显示
* 代码的优化整合
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 文档的整合编写完善 | 2016-12-25~2016-12-26 | 100% |