个人周报

报告期：[2016-12-5] 至 [2016-12-11]

报告人：尤燕飞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 前台兼职模块的动态获取 | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |
| 前台订单页面的动态获取 | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |
| 前台评价动态获取 | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 整理数据库数据表结构 | 2016-12-12~2016-12-18 | 20% |
| 向数据库中添加合理数据 | 2016-12-12~2016-12-18 | 20% |
| 前台兼职模块与数据库交互 | 2016-12-12~2016-12-18 | 10% |