[校园+]项目周报

报告期：[2016-11-28]至 [2016-12-3]

报告人：[骆静静]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 技术预言之数据传输安全 | 2016/11/28~2016/12/4 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 技术预言之权限控制 | 2016/11/28~2016/12/4 | 安 垒 | 完成 |
| PHP\_校园+后台之商家 | 2016/11/29~2016/12/1 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ 后台控制器的框架的编写 | 2016/11/29~2016/12/3 |  | 完成 |
| php\_校园+ 后台控制器的框架的编写之控制器一 | 2016/11/29~2016/12/3 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 后台控制器的框架的编写之控制器二 | 2016/11/29 | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+后台控制器之兼职发布者能否发布信息的控制器的编写 | 2016/11/29 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库设计之向数据表中添加事例数据 | 2016/11/29~2016/11/29 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 前台控制器代码以及数据与数据库的交互之店家 | 2016/11/29~2016/12/5 | 黄 桃源 | 完成 |
| PHP\_校园+11.29日立会总结 | 2016/11/30 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 动态获取所有商家以及商品的评价 | 2016/12/1~2016/12/1 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台店铺，商品交易及数据库的动态获取 | 2016/11/30~2016/12/4 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（2）分评 | 2016/12/1~2016/12/1 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互 | 2016/11/29~2016/11/30 |  | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（1）店铺 | 2016/11/29~2016/12/1 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（4）简介 | 2016/12/1~2016/12/5 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（5）预约 | 2016/12/1~2016/12/1 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（3）列表 | 2016/12/1~2016/12/5 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+后台界面兼职部分（1）数据动态获取 |  | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+后台界面兼职部分（2）相应功能实现 |  | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+11.30日立会总结 | 2016/11/30 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 12.1立会总结 | 2016/12/1~2016/12/1 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面测试 | 2016/11/28~2016/11/28 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职界面的整合 | 2016/11/30~2016/12/1 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台界面的整合 | 2016/11/30~2016/12/1 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台界面的整合以及控制器的编写 | 2016/11/30~2016/12/1 |  | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发预约界面以及数据的动态获取 | 2016/11/29~2016/12/3 | 骆 静静 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 技术预言之数据传输安全 | 2016/11/28~2016/12/4 | 安 垒 | 0 |
| php\_校园+ 技术预言之权限控制 | 2016/11/28~2016/12/4 | 安 垒 | 0 |
| PHP\_校园+后台之商家 | 2016/11/29~2016/12/1 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ 后台控制器的框架的编写 | 2016/11/29~2016/12/3 |  | 0 |
| php\_校园+ 后台控制器的框架的编写之控制器一 | 2016/11/29~2016/12/3 | 安 垒 | 0 |
| php\_校园+ 后台控制器的框架的编写之控制器二 | 2016/11/29 | 李 雪 | 50 |
| PHP\_校园+后台控制器之兼职发布者能否发布信息的控制器的编写 | 2016/11/29 | 李 雪 | 50 |
| php\_校园+ 数据库设计之向数据表中添加事例数据 | 2016/11/29~2016/11/29 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 前台控制器代码以及数据与数据库的交互之店家 | 2016/11/29~2016/12/5 | 黄 桃源 | 0 |
| PHP\_校园+11.29日立会总结 | 2016/11/30 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 动态获取所有商家以及商品的评价 | 2016/12/1~2016/12/1 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台店铺，商品交易及数据库的动态获取 | 2016/11/30~2016/12/4 | 高 小力 | 0 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（2）分评 | 2016/12/1~2016/12/1 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互 | 2016/11/29~2016/11/30 |  | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（1）店铺 | 2016/11/29~2016/12/1 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（4）简介 | 2016/12/1~2016/12/5 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（5）预约 | 2016/12/1~2016/12/1 | 孙 池晔 | 0 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之理发（3）列表 | 2016/12/1~2016/12/5 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+后台界面兼职部分（1）数据动态获取 |  | 李 雪 | 50 |
| PHP\_校园+后台界面兼职部分（2）相应功能实现 |  | 李 雪 | 50 |
| PHP\_校园+11.30日立会总结 | 2016/11/30 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 12.1立会总结 | 2016/12/1~2016/12/1 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面测试 | 2016/11/28~2016/11/28 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职界面的整合 | 2016/11/30~2016/12/1 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台界面的整合 | 2016/11/30~2016/12/1 | 骆 静静 | 80 |
| php\_校园+ 后台界面的整合以及控制器的编写 | 2016/11/30~2016/12/1 |  | 40 |
| php\_校园+ 后台理发预约界面以及数据的动态获取 | 2016/11/29~2016/12/3 | 骆 静静 | 60 |

* **问题和关注点**

前台界面的美化，商家对订单的查看以及操作放在后台还是微信前台，后台角色权限控制

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 前台动态获取数据 | 2016-12-4~2016-12-11 | 孙池晔、黄桃源、尤燕飞 | 100% |
| 1. 后台动态获取数据实现 | 2016-11-4~2016-12-11 | 安磊，骆静静，高小力、李雪 | 100% |
| 1. 前台动态功能的实现 | 2016-12-4~2016-12-11 | 孙池晔、黄桃源、尤燕飞 | 50% |
| 1. 后台功能的实现 | 2016-11-4~2016-12-11 | 安磊，骆静静，高小力、李雪 | 100% |