[校园+]项目周报

报告期：[2016-12-12]至 [2016-12-18]

报告人：[骆静静]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排+**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 后台商家后台的软删除的实现 | 2016/12/9~2016/12/11 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职后台添加兼职的修改 | 2016/12/11~2016/12/15 | 骆 静静 | 完成 |
| PHP\_校园+MVC框架前台代码整合 | 2016/12/12~2016/12/12 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面图片大小调整，以及数据库中图片修改 | 2016/12/12~2016/12/12 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+12.12每日立会 | 2016/12/12~2016/12/13 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+加入我们前台页面以及后台控制器的编写 | 2016/12/13~2016/12/14 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 微信授权获取用户头像，信息等 | 2016/12/14~2016/12/14 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发订单管理的修改 | 2016/12/13~2016/12/14 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+前台理发部分的修改和改进 | 2016/12/14~2016/12/14 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 后台管理理发的修改 | 2016/12/13~2016/12/14 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台页面美化与修改 | 2016/12/14~2016/12/14 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+12.13每日立会 | 2016/12/13~2016/12/15 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+前台个人部分的修改和改进 | 2016/12/14~2016/12/16 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 后台登陆 | 2016/12/14~2016/12/18 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台各个模块功能的完善 | 2016/12/13~2016/12/15 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库的优化-添加微信登陆信息表 | 2016/12/13~2016/12/15 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台批量删除功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 |  | 完成 |
| php\_校园+ 后台全选按钮功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 |  | 完成 |
| php\_校园+ 后台商品上传图片功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 12.14立会总结 | 2016/12/14~2016/12/15 | 黄 桃源 | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发订单管理功能的实现 | 2016/12/14~2016/12/15 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职订单管理功能的实现 | 2016/12/14~2016/12/15 | 孙 池晔 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 后台商家后台的软删除的实现 | 2016/12/9~2016/12/11 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职后台添加兼职的修改 | 2016/12/11~2016/12/15 | 骆 静静 | 100 |
| PHP\_校园+MVC框架前台代码整合 | 2016/12/12~25016/12/12 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面图片大小调整，以及数据库中图片修改 | 2016/12/12~2016/12/12 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+12.12每日立会 | 2016/12/12~2016/12/13 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+加入我们前台页面以及后台控制器的编写 | 2016/12/13~2016/12/14 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 微信授权获取用户头像，信息等 | 2016/12/14~2016/12/14 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台理发订单管理的修改 | 2016/12/13~2016/12/14 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+前台理发部分的修改和改进 | 2016/12/14~2016/12/14 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 后台管理理发的修改 | 2016/12/13~2016/12/14 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台页面美化与修改 | 2016/12/14~2016/12/14 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+12.13每日立会 | 2016/12/13~2016/12/15 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+前台个人部分的修改和改进 | 2016/12/14~2016/12/16 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 后台登陆 | 2016/12/14~2016/12/18 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台各个模块功能的完善 | 2016/12/13~2016/12/15 | 高 小力 | 30 |
| php\_校园+ 数据库的优化-添加微信登陆信息表 | 2016/12/13~2016/12/15 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台批量删除功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 |  | 100 |
| php\_校园+ 后台全选按钮功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 |  | 100 |
| php\_校园+ 后台商品上传图片功能的实现 | 2016/12/15~2016/12/15 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 12.14立会总结 | 2016/12/14~2016/12/15 | 黄 桃源 | 100 |
| php\_校园+ 后台理发订单管理功能的实现 | 2016/12/14~2016/12/15 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职订单管理功能的实现 | 2016/12/14~2016/12/15 | 孙 池晔 | 100 |

* **问题和关注点**

前台界面的美化

客户对商品的确定，对订单的操作查看

寻找项目亮点

代码的优化整合

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 前台界面的优化 | 2016-12-19~2016-12-24 | 尤燕飞，黄桃源 | 100% |
| 1. 客户对商品的确定，对订单的操作查看 | 2016-12-19~2016-12-24 | 骆静静，李雪 | 100% |
| 1. 寻找项目亮点 | 2016-12-19~2016-12-24 | 安垒 | 100% |
| 4. 前台后台代码的优化整合 | 2016-12-19~2016-12-24 | 孙池晔，高小力 | 100% |