[校园+]项目周报

报告期：[2016-12-19]至 [2016-12-25]

报告人：[骆静静]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排+**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 12.15立会总结 | 2016/12/18~2016/12/18 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 改进后台登陆界面 | 2016/12/18~2016/12/18 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ admin模块的所有链接的修改 | 2016/12/19~2016/12/19 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台商品上传图片再次修改 | 2016/12/19~2016/12/19 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 12.19每日立会 | 2016/12/19~2016/12/19 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+前台页面与数据库的交互之兼职预约 | 2016/12/19~2016/12/19 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ 后台登陆所有赋值的id改成assess动态获取 | 2016/12/19~2016/12/19 | 骆 静静 | 完成 |
| PHP\_校园+MVC框架前台代码整合优化 | 2016/12/19~2016/12/19 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发模块功能的改进 | 2016/12/20~2016/12/19 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职模块兼职管理功能改进 | 2016/12/20~2016/12/19 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职者图片的添加功能的实现 | 2016/12/20~2016/12/19 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台部署到服务器 | 2016/12/22~2016/12/19 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台登陆界面增加粒子效果并实现 | 2016/12/20~2016/12/20 | 安 垒 | 完成 |
| PHP\_校园+前台界面动态获取订单页 | 2016/12/20~2016/12/20 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ 后台店家找回密码功能的实现 | 2016/12/20~2016/12/20 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+兼职部分会插入空数据问题的解决 | 2016/12/20~2016/12/20 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 添加页面之审核兼职（通过审核以及删除有提示框） | 2016/12/20~2016/12/20 | 黄 桃源 | 完成 |
| php\_校园+ 后台assess模块添加审核管理 | 2016/12/20~2016/12/20 | 高 小力 | 完成 |
| PHP\_校园+前台页面动态获取评价订单 | 2016/12/20~2016/12/21 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+商品详情页加入购物车部分的实现 | 2016/12/20~2016/12/21 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 后台后台兼职未完成功能实现，以及代码整合 | 2016/12/20~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 12.20,12.21,12.22立会总结 | 2016/12/20~2016/12/22 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+前台商品订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+前台理发订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+前台兼职订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面商品搜索 | 2016/12/21~2016/12/21 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 后台登陆界面优化 | 2016/12/21~2016/12/21 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 修改前台界面底栏布局和优化 | 2016/12/21~2016/12/21 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 后台admin模块商品信息的修改 | 2016/12/21~2016/12/22 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 后台assess模块添加修改密码，忘记密码 | 2016/12/21~2016/12/22 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 直接向数据库添加数据商品 | 2016/12/21~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 通过后台界面向数据库添加数据商品 | 2016/12/21~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 通过后台界面向数据库添加数据兼职 | 2016/12/21~2016/12/22 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+通过后台界面添加数据理发 | 2016/12/21~2016/12/22 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+客户ci\_id值无法获取的问题的解决 | 2016/12/22~2016/12/22 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ assese后台bug查找发布以及解决 | 2016/12/22~2016/12/22 | 安 垒 | 完成 |
| php\_校园+ 后台所以订单管理页面显示的都一样 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发店修改信息页面没有加修改手机号 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台admin商品添加修改失败 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职使用发布者登录时有一发布者信息不显示 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ admin后台测试一下所有的登陆者 | 2016/12/22~2016/12/22 | 安 垒 | 完成 |
| PHP\_校园+手机号码格式问题 | 2016/12/22~2016/12/22 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ admin后台bug查找发布以及解决 | 2016/12/22~2016/12/22 | 黄 桃源 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职后台管理已发布兼职分页显示 | 2016/12/22~2016/12/22 | 高 小力 | 完成 |
| PHP\_校园+前台兼职部分禁止顾客重复预约 | 2016/12/22~2016/12/22 | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+兼职部分图片动态获取 | 2016/12/22~2016/12/23 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库设计文档完善 | 2016/12/22~2016/12/25 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+购物车部分删除订单的实现 | 2016/12/23~2016/12/23 | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+解决购物车有重复商品时数量加1 | 2016/12/23~2016/12/23 | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+直接在购物车内加减商品数量 | 2016/12/23~2016/12/23 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 前台结算购物车页面的编写 | 2016/12/23~2016/12/26 | 骆 静静 | 完成 |
| 前台所有订单的软删除 | 2016/12/23~2016/12/26 | 骆 静静 | 完成 |
| PHP\_校园购物车部分，分店家显示商品 | 2016/12/24~2016/12/24 | 李 雪 | 完成 |
| php校园+测试计划的编写 | 2016/12/25~2016/12/25 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php校园+修改密码页面的编写 | 2016/12/25~2016/12/25 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ findpwd数据表的编写 | 2016/12/25~2016/12/25 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库的再次添加和修改 | 2016/12/25~2016/12/25 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+项目展示ppt制作 | 2016/12/25~2016/12/25 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 后台assess模块跳转链接的修改 | 2016/12/25~2016/12/25 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 后台手机号和身份证验证 | 2016/12/25~2016/12/25 | 高 小力 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 12.15立会总结 | 2016/12/18~2016/12/18 | 安 垒 | 100 |
| php\_校园+ 改进后台登陆界面 | 2016/12/18~2016/12/18 | 安 垒 | 100 |
| php\_校园+ admin模块的所有链接的修改 | 2016/12/19~2016/12/19 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台商品上传图片再次修改 | 2016/12/19~2016/12/19 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 12.19每日立会 | 2016/12/19~2016/12/19 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+前台页面与数据库的交互之兼职预约 | 2016/12/19~2016/12/19 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ 后台登陆所有赋值的id改成assess动态获取 | 2016/12/19~2016/12/19 | 骆 静静 | 100 |
| PHP\_校园+MVC框架前台代码整合优化 | 2016/12/19~2016/12/19 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 后台理发模块功能的改进 | 2016/12/20~2016/12/19 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职模块兼职管理功能改进 | 2016/12/20~2016/12/19 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职者图片的添加功能的实现 | 2016/12/20~2016/12/19 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台部署到服务器 | 2016/12/22~2016/12/19 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台登陆界面增加粒子效果并实现 | 2016/12/20~2016/12/20 | 安 垒 | 100 |
| PHP\_校园+前台界面动态获取订单页 | 2016/12/20~2016/12/20 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ 后台店家找回密码功能的实现 | 2016/12/20~2016/12/20 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+兼职部分会插入空数据问题的解决 | 2016/12/20~2016/12/20 | 李 雪 | 60 |
| php\_校园+ 添加页面之审核兼职（通过审核以及删除有提示框） | 2016/12/20~2016/12/20 | 黄 桃源 | 100 |
| php\_校园+ 后台assess模块添加审核管理 | 2016/12/20~2016/12/20 | 高 小力 | 100 |
| PHP\_校园+前台页面动态获取评价订单 | 2016/12/20~2016/12/21 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+商品详情页加入购物车部分的实现 | 2016/12/20~2016/12/21 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 后台后台兼职未完成功能实现，以及代码整合 | 2016/12/20~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 12.20,12.21,12.22立会总结 | 2016/12/20~2016/12/22 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+前台商品订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+前台理发订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+前台兼职订单的状态的修改 | 2016/12/20~2016/12/23 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面商品搜索 | 2016/12/21~2016/12/21 | 安 垒 | 100 |
| php\_校园+ 后台登陆界面优化 | 2016/12/21~2016/12/21 | 安 垒 | 100 |
| php\_校园+ 修改前台界面底栏布局和优化 | 2016/12/21~2016/12/21 | 安 垒 | 100 |
| php\_校园+ 后台admin模块商品信息的修改 | 2016/12/21~2016/12/22 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 后台assess模块添加修改密码，忘记密码 | 2016/12/21~2016/12/22 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 直接向数据库添加数据商品 | 2016/12/21~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 通过后台界面向数据库添加数据商品 | 2016/12/21~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 通过后台界面向数据库添加数据兼职 | 2016/12/21~2016/12/22 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+通过后台界面添加数据理发 | 2016/12/21~2016/12/22 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+客户ci\_id值无法获取的问题的解决 | 2016/12/22~2016/12/22 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ assese后台bug查找发布以及解决 | 2016/12/22~2016/12/22 | 安 垒 | 100 |
| php\_校园+ 后台所以订单管理页面显示的都一样 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台理发店修改信息页面没有加修改手机号 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台admin商品添加修改失败 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职使用发布者登录时有一发布者信息不显示 | 2016/12/22~2016/12/22 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ admin后台测试一下所有的登陆者 | 2016/12/22~2016/12/22 | 安 垒 | 100 |
| PHP\_校园+手机号码格式问题 | 2016/12/22~2016/12/22 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ admin后台bug查找发布以及解决 | 2016/12/22~2016/12/22 | 黄 桃源 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职后台管理已发布兼职分页显示 | 2016/12/22~2016/12/22 | 高 小力 | 100 |
| PHP\_校园+前台兼职部分禁止顾客重复预约 | 2016/12/22~2016/12/22 | 李 雪 | 100 |
| PHP\_校园+兼职部分图片动态获取 | 2016/12/22~2016/12/23 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 数据库设计文档完善 | 2016/12/22~2016/12/25 | 孙 池晔 | 90 |
| PHP\_校园+购物车部分删除订单的实现 | 2016/12/23~2016/12/23 | 李 雪 | 100 |
| PHP\_校园+解决购物车有重复商品时数量加1 | 2016/12/23~2016/12/23 | 李 雪 | 100 |
| PHP\_校园+直接在购物车内加减商品数量 | 2016/12/23~2016/12/23 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 前台结算购物车页面的编写 | 2016/12/23~2016/12/26 | 骆 静静 | 100 |
| 前台所有订单的软删除 | 2016/12/23~2016/12/26 | 骆 静静 | 100 |
| PHP\_校园购物车部分，分店家显示商品 | 2016/12/24~2016/12/24 | 李 雪 | 100 |
| php校园+测试计划的编写 | 2016/12/25~2016/12/25 | 尤 燕飞 | 100 |
| php校园+修改密码页面的编写 | 2016/12/25~2016/12/25 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ findpwd数据表的编写 | 2016/12/25~2016/12/25 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ 数据库的再次添加和修改 | 2016/12/25~2016/12/25 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+项目展示ppt制作 | 2016/12/25~2016/12/25 | 李 雪 | 20 |
| php\_校园+ 后台assess模块跳转链接的修改 | 2016/12/25~2016/12/25 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 后台手机号和身份证验证 | 2016/12/25~2016/12/25 | 高 小力 | 100 |

* **问题和关注点**

前台界面的美化

寻找项目亮点

商品订单包括多件商品分订单显示

代码的优化整合

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 文档的整合编写完善 | 2016-12-25~2016-12-26 | 尤燕飞，孙池晔黄桃源 | 100% |
| 2. 商品订单包括多件商品分订单显示 | 2016-12-19~2016-12-24 | 骆静静，李雪 | 100% |
| 1. 寻找项目亮点界面美化 | 2016-12-19~2016-12-24 | 安垒 | 100% |
| 4. 前台后台代码的优化整合 | 2016-12-19~2016-12-24 | 高小力，李雪 | 100% |