[校园+]项目周报

报告期：[2016-11-01] 至 [2016-11-6]

报告人：[骆静静]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 前台粗略需求分析 | 2016-11-2~2016-11-5 | 尤燕飞 | 100% |
| 2. php\_校园+编写需求文档-后台端 | 2016-11-2~2016-11-3 | 尤燕飞 | 100% |
| 3. php\_校园+的前台页面的更改 | 2016-11-2~2016-11-6 | 高 小力 | 100% |
| 4. php\_校园+微信公众号的界面原型 | 2016-11-3~2016-11-6 | 安 垒 | 100% |
| 5. php\_校园+界面原型-首页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 高 小力 | 100% |
| 6. php\_校园+界面原型-列表页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 黄 桃源 | 100% |
| 7. php\_校园+ 兼职的详细页面 | 2016-11-3~2016-11-6 | 安 垒 | 100% |
| 8. php\_校园+界面原型-理发预约页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 李 雪 | 100% |
| 9. php\_校园+各种开发软件的应用并讲解 | 2016-11-2~2016-11-6 | 李 雪 | 100% |
| 10. php\_校园+ 界面原型购物车 | 2016-11-3~2016-11-6 | 骆 静静 | 100% |
| 11. php\_校园+ 兼职页面的首页，兼职的列表页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 骆 静静 | 100% |
| 12. php\_校园+下载安装Axure软件并授权，熟悉其流程 | 2016-11-3~2016-11-3 | 全体 | 100% |
| 13. php\_校园+立会总结并发送至小组群 | 2016-11-3~2016-11-3 | 尤 燕飞 | 100% |
| 14 . php\_校园+界面原型-商家的商品的详细信息页面 | 2016/11/3~2016/11/7 | 孙 池晔 | 0% |
| 15. php\_校园+界面原型-用户订单页用户信息页 | 2016/11/3~2016/11/7 | 黄 桃源 | 0% |
| 16. php\_校园+界面原型-商家页 | 2016/11/3~2016/11/7 | 尤 燕飞 | 0% |
| 17. php\_校园+功能以及页面的详细信息 | 2016/11/3~2016/11/7 | 安 垒 | 0% |
| 18. php\_校园+功能以及页面的详细信息 | 2016/11/3~2016/11/7 | 骆 静静 | 0% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 前台粗略需求分析 | 2016-11-2~2016-11-5 | 尤燕飞 | 100% |
| 1. 后台需求分析 | 2016-11-2~2016-11-5 | 孙池晔 | 100% |
| 1. 完成课程模块中课程列表的正确显示、翻页、课程搜索功能的测试 | 2016-7-13~2016-7-15 | 某某 | 100% |
| 4. php\_校园+的前台页面的更改 | 2016-11-2~2016-11-6 | 高 小力 | 100% |
| 5. php\_校园+微信公众号的界面原型 | 2016-11-3~2016-11-6 | 安 垒 | 100% |
| 6. php\_校园+界面原型-首页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 高 小力 | 100% |
| 7. php\_校园+界面原型-列表页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 黄 桃源 | 100% |
| 8. php\_校园+ 兼职的详细页面 | 2016-11-3~2016-11-6 | 安 垒 | 100% |
| 9. php\_校园+界面原型-理发预约页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 李 雪 | 100% |
| 10. php\_校园+各种开发软件的应用并讲解 | 2016-11-2~2016-11-6 | 李 雪 | 100% |
| 11.php\_校园+ 界面原型购物车 | 2016-11-3~2016-11-6 | 骆 静静 | 100% |
| 12.php\_校园+ 兼职页面的首页，兼职的列表页 | 2016-11-3~2016-11-6 | 骆 静静 | 100% |
| 13.php\_校园+下载安装Axure软件并授权，熟悉其流程 | 2016-11-3~2016-11-3 | 全体 | 100% |
| 14.php\_校园+立会总结并发送至小组群 | 2016-11-3~2016-11-3 | 尤 燕飞 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的整合，应用软件的使用熟练度，对项目的功能需求的深入了解

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 详细确定各个模块的功能 | 2016-11-7~2016-11-8 | 尤燕飞，孙池晔 | 完成 |
| 1. 详细需求分析 | 2016-11-8~2016-11-10 | 安磊，黄桃源，李雪 | 完成 |
| 1. 解界面细节完善 | 2016-11-10~2016-11-12 | 骆静静，高小力 | 完成 |